Bilag 12.a

Samarbejdsorganisation

[Vejledning til tilbudsgiver:

Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er overstreget med gul eller er markeret med »[…]«.

Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]

indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4

2.	Samarbejdsorganisationens struktur	4

2.1.	Styregruppe	4

2.1.1.	Styregruppens ansvar	4

2.1.1.1.	Kompetence	4

2.1.1.2.	Styregruppemøder	4

2.1.2.	Styregruppens sammensætning	5

2.2.	Projektledelse	5

2.2.1.	Projektledelsens ansvar	6

2.2.1.1.	Kompetence	6

2.2.2.	Projektledelsesmøder	6

2.2.2.1.	Statusrapporter	6

2.2.3.	Projektledelsens sammensætning	7

3.	Leverandørens organisation	7

3.1.	Allokerede nøglemedarbejdere	7

3.2.	Anvendte Underleverandører	8

4.	Kundens deltagelse	8

4.1.	Generelt om Kundens deltagelse	8

4.2.	Kundens projektleder	8

4.3.	Oversigt over ressourcekrævende aktiviteter	9

4.4.	Manglende medvirken	9

5.	Fysiske forhold	9

6.	Andre forhold	10

Indledning

Dette bilag beskriver og etablerer det samarbejde og den organisation, som Parterne har oprettet i henhold til Kontrakten.

Kontraktens opfyldelse og den løbende kontraktstyring bør sikres gennem skriftlig kommunikation og rapportering i videst muligt omfang. Alle beslutninger, væsentlige som uvæsentlige, skal foreligge på skrift og arkiveres.

Samarbejdsorganisationens struktur

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af Kontraktens opfyldelse etableres den i dette bilag beskrevne samarbejdsorganisation, som særligt udgøres af en styregruppe og en projektledelse.

Styregruppe

Hver part udpeger forinden eller umiddelbart efter Kontraktens indgåelse et antal medlemmer, som skal repræsentere den pågældende Part i styregruppen. Kunden udpeger styregruppens formand.

Medmindre andet aftales, deltager hver Parts projektleder, jf. afsnittet ”Projektledelse” nedenfor, i styregruppens møder. Projektlederne er dog ikke medlem af styregruppen.

Styregruppens ansvar

Styregruppen er overordnet ansvarlig for at overvåge, at der sker en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af Kontraktens opfyldelse.

Ændringer, herunder Kontraktuelle Ændringer og bestilte videreudviklings- og konfigurationsydelser, samt eventuelle konsekvenser deraf for nytteværdien af Applikationen, Kontraktens økonomi, tidsplan eller medarbejderressourcer forelægges og drøftes i styregruppen.

Leverandøren skal som led i Kontraktens opfyldelse rådgive Kunden, i det omfang det ud fra Kontrakten, de konkrete omstændigheder og God it-skik er rimeligt og relevant. Leverandøren har dermed et ansvar for styring og kvalitetssikring af Leverancen i samspil med Kunden.

Kompetence

Styregruppens medlemmer refererer til ledelsen i medlemmernes respektive organisationer. Et eller flere medlemmer af styregruppen – eventuelt i forening – skal være bemyndiget til for henholdsvis Kunden eller Leverandøren at træffe bindende beslutninger vedrørende Kontrakten.

Styregruppemøder

Styregruppen mødes efter behov.

Styregruppen skal dog mødes mindst 1 (én) gang om måneden frem til Overtagelsesdagen, hvilket er at betragte som sædvanlige styregruppemøder. Efter Overtagelsesdagen vil der ikke være behov for sædvanlige styregruppemøder, men ad hoc møder i styregruppen efter behov.

Kunden har initiativpligt til at indkalde Leverandøren til sædvanlige styregruppemøder.

Senest 5 (fem) Arbejdsdage før et styregruppemøde udsender Kunden en dagsorden for mødet til styregruppens medlemmer.

Kunden udarbejder referat af gruppens møder, som senest 5 (fem) Arbejdsdage efter mødets afholdelse fremsendes til styregruppens medlemmer. Hvis Leverandøren ikke gør indsigelser senest 5 (fem) Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, betragtes mødereferatet som godkendt.

Kunden sikrer, at samtlige mødereferater arkiveres.

Medmindre andet aftales, har styregruppemødet følgende dagsorden:

- Leverandørens status for Leverancen

- Kundens status for Kundens deltagelse

- Behandling af den detaljerede tidsplan samt nødvendige beslutninger for at sikre det videre forløb

- Behandling af den detaljerede tidsplan for Kundens deltagelse samt nødvendige beslutninger for at sikre det videre forløb

- Behandling af eventuelle ændringer, herunder Kontraktuelle Ændringer og Bestillingsydelser

- Status for ændringer, herunder Kontraktuelle Ændringer og Bestillingsydelser

- Eventuelt

Styregruppens sammensætning

Styregruppen består af:

Kunden:

| Navn Stabsnummer | Tlf. E-mail |
| --- | --- |
| Michael Lundgaard Clausen FFT-FA-CHMFS | +45 2313 0595 FFT-FA-CHMFS@MIL.DK |
| Morten Gammelmark Yde FMI-LA-CHJTL | +45 2933 3153 FMI-LA-CHJTL@MIL.DK |

Leverandøren:

| Navn | Tlf. E-mail |
| --- | --- |
| […] | […] |

Styregruppen kan beslutte, at andre personer skal deltage i styregruppen på ad hoc-basis eller som permanente medlemmer.

Projektledelse

Hver Part udpeger forinden eller umiddelbart efter Kontraktens indgåelse en projektleder. Parternes projektledere udgør i fællesskab projektledelsen.

Projektledelsens ansvar

Projektledelsen har ansvar for at overvåge Kontraktens opfyldelse samt sikre den daglige fremdrift, herunder overholdelse af tidsplanen, jf. Bilag 4.

Projektledelsen udarbejder eventuelle forslag til ændringer, herunder Kontraktuelle Ændringer, der forelægges styregruppen.

Leverandørens projektleder udarbejder desuden løbende, dog mindst 1 (én) gang om måneden, statusrapporter til brug for forelæggelse på styregruppemødet, jf. afsnittet ”Statusrapporter”. Sådanne statusrapporter udleveres til styregruppens medlemmer samt Kundens projektleder.

Leverandørens projektleder har ansvaret for at sikre, at Leverandørens virksomhed og alle, som bistår Leverandøren ved Kontraktens opfyldelse, herunder Leverandørens medarbejdere, er sikkerhedsgodkendt i henhold til afsnittet ”Sikkerhedsgodkendelse” i Kontrakten.

Leverandørens projektleder har ansvaret for, at oplysninger om brug af Underleverandører, jf. afsnittet ”Anvendte Underleverandører”, til enhver tid er opdaterede.

Kompetence

Projektledelsens medlemmer refererer til deres respektive organisationers medlemmer af styregruppen.

Projektledelsen kan inden for Kontraktens rammer gennemføre justeringer, der ikke har konsekvenser for nytteværdien af Applikationen, Kontraktens økonomi, tidsplan eller medarbejderressourcer.

Eventuelle justeringer skal beskrives skriftligt og tiltrædes af projektledelsen.

Projektledelsesmøder

Projektledelsen mødes jævnligt og i øvrigt efter behov.

Projektledelsen skal dog mødes mindst 1 (én) gang om måneden, hvilket er at betragte som sædvanlige projektledermøder.

Kundens projektleder har initiativpligt til at indkalde Leverandøren til sædvanlige projektledermøder.

Kundens projektleder udarbejder referat af gruppens møder, som senest 2 (to) Arbejdsdage efter mødets afholdelse fremsendes til Leverandørens projektleder. Hvis Leverandøren ikke gør indsigelser senest 2 (to) Arbejdsdage efter datoen for referatets modtagelse, betragtes mødereferatet som godkendt.

Kundens projektleder sikrer, at samtlige mødereferater arkiveres.

Statusrapporter

Medmindre andet aftales, skal statusrapporter, som Leverandøren udarbejder, jf. afsnittet ”Projektledelsens ansvar”, indeholde følgende:

- En kortfattet, men dækkende fremdriftsrapportering med udgangspunkt i Bilag 4, forrige statusrapport og fremdriftskurven.

- En fremdriftskurve, der viser:

  - den faktiske fremdrift på rapporteringstidspunktet.

  - den estimerede fremdrift for det resterende leveranceforløb på rapporteringstidspunktet.

- En kortfattet oversigt over den kommende måneds aktiviteter med fokus på de aktiviteter, der er væsentlige for Kontraktens opfyldelse, herunder fremdriften for levering af Leverancen og eventuelle Bestillingsydelser.

- En opgørelse over potentielle risici for den rette og rettidige levering af Leverancen, eventuelle Bestillingsydelser og opfyldelse af Kontrakten i øvrigt, herunder en opgørelse over de potentielle konsekvenser heraf (eksempelvis tidsplanen, økonomi og kvalitet).

  - I det omfang sådanne potentielle risici er identificeret, skal statusrapporten indeholde en handlingsplan for, hvordan Leverandøren hurtigst muligt vil reducere de pågældende risici og/eller nedbringe den potentielle konsekvens heraf. Hvis Leverandøren mener, at risiciene helt eller delvist skyldes Kundens forhold, skal dette fremgå. Leverandøren skal begrunde dette standpunkt.

- Leverandørens gældende organisationsplan.

Projektledelsens sammensætning

Projektledelsen består af:

Kunden:

| Navn Stabsnummer | Tlf. E-mail |
| --- | --- |
| Michael Nordestgaard FFT-FA-MFS11 | +45 2962 7604 FFT-FA-MFS11@MIL.DK |
| Henrik Jensen FFT-FA-MFB11 | +45 4138 5954 FFT-FA-MFB11@MIL.DK |

Leverandøren:

| Navn | Tlf. E-mail |
| --- | --- |
| […] | […] |

Styregruppen kan beslutte, at andre personer skal deltage i styregruppen på ad hoc-basis eller som permanente medlemmer.

Leverandørens organisation

Leverandøren skal have en intern organisering, der til en hver tid understøtter en kontinuerlig allokering af et tilstrækkeligt antal Nøglemedarbejdere med det fornødne kendskab til Applikationen, således at Leverandøren til enhver tid er i stand til på effektiv og robust vis at levere ydelserne, herunder ved fravær grundet sygdom, ferie og kurser, samt ved fratrædelse af medarbejdere.

Allokerede nøglemedarbejdere

Leverandøren har i Bilag 12.b angivet CV’er for de Nøglemedarbejdere, som inddrages og nyttiggøres ved opfyldelse af Kontrakten.

Leverandørens projektleder anses i den forbindelse altid som Nøglemedarbejder.

Udskiftning af Leverandørens Nøglemedarbejdere skal ske i overensstemmelse med afsnittet ”Leverandørens udskiftning af Nøglemedarbejdere” i Kontrakten.

Anvendte Underleverandører

De af Leverandøren anvendte Underleverandører skal angives i dette afsnit, jf. afsnittet ”Benyttelse af Underleverandører” i Kontrakten.

| Aktivitet, Underleverandør | Navn, stilling, juridisk repræsentant | Tlf. Mobil E-mail |
| --- | --- | --- |
| […] | […] | […] |

Kundens deltagelse

Generelt om Kundens deltagelse

Uanset at Leverandøren er ansvarlig for gennemførelsen af en aktivitet, er det –

inden for rammerne af det i afsnittet ”Kundens deltagelse” i Kontrakten og nærværende bilag anførte – en forudsætning for gennemførelsen, at Kunden medvirker aktivt dertil.

Kunden vil som minimum stille et styregruppemedlem, jf. afsnittet ”Styregruppe”, samt en projektleder, jf. afsnittet ”Projektledelse”, til rådighed for Kontraktens opfyldelse. Rammerne for projektlederens tidsmæssige deltagelse fremgår af skemaet i afsnittet ”Kundens projektleder”.

I det omfang Kunden i øvrigt stiller ressourcer til rådighed for Kontraktens opfyldelse, fremgår disse ressourcer og rammerne for deres tidsmæssige deltagelse også af skemaet i afsnittet ”Kundens projektleder”.

Kundens projektleder

Kundens projektleder er til rådighed for Kontraktens opfyldelse i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

| Personprofil/kompetence | Estimeret antal personer | Periode | Deltagelse i % af normal arbejdstid |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleder | 2 | Implementeringsperioden | 50 % |

Hvis Leverandøren forudser et behov for, at Kunden stiller yderligere ressourcer til rådighed for Kontrakten opfyldelse, herunder ved en større tidsmæssig involvering, skal Leverandøren fremsætte forslag herom til styregruppen.

Oversigt over ressourcekrævende aktiviteter

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de aktiviteter forbundet med Kontraktens opfyldelse, der forudsætter Kundens deltagelse.

Kunden kan uanset nedenstående ikke forpligtes til at deltage med andre ressourcer og/eller i videre tidsmæssigt omfang end angivet i skemaet i afsnittet ”Kundens projektleder”.

[Vejledning til tilbudsgiver:

Hvis der er planlagt aktiviteter, der er nødvendige for opfyldelse af Kontrakten, og som forudsætter Kundens deltagelse, skal tilbudsgiveren angive dette i nedenstående tabel. Tabellen udfyldes med angivelse af aktiviteten samt hvilke[n] personprofil[er] der skal stilles til rådighed, herunder i hvilket omfang og i hvilken periode.

Tilbudsgiver kan tilføje, fjerne og tilpasse alle de rækker, som anses for nødvendigt.

I det omfang tabellen ikke udfyldes, anses Kundens deltagelse ikke for nødvendig.

Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]

| Aktivitet | Personprofil/ antal | Estimeret ressourceforbrug i Arbejdsdage pr. person | Tidsangivelse | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | […] | […] | […] |
| […] | […] | […] | […] | […] |
| […] | […] | […] | […] | […] |

Manglende medvirken

Hvis Kunden ikke yder den ovenfor beskrevne medvirken, skal Leverandøren straks og skriftligt gøre Kundens projektleder opmærksom på dette, jf. afsnittet ”Kundens deltagelse” i Kontrakten.

Hvis Kunden herefter fortsat ikke deltager som forudsat, skal Leverandøren straks og skriftligt orientere styregruppen derom.

Fysiske forhold

I det omfang der skal leveres ydelser på Kundens lokation, gives Leverandøren fysisk adgang til Kundens lokaler, udstyr og systemer, i det omfang det er nødvendigt for Kontraktens opfyldelse, og forudsat at Kundens til enhver tid værende sikkerhedsforskrifter overholdes. Leverandørens adgang vil blive givet inden for Kundens almindelige kontortid.

Kunden orienterer Leverandøren om Kundens sikkerhedsforskrifter.

Kunden stiller i sædvanligt omfang kontorfaciliteter til rådighed for Leverandørens medarbejdere til udførelse af arbejde hos Kunden.

Andre forhold

Kunden sørger selv for, at der altid foreligger en gyldig sikkerhedskopi/backup af samtlige Kundens lokalt lagrede data. Ved indgreb, hvor der er risiko for tab af en større mængde data, er Leverandøren forpligtet til skriftligt at informere Kunden herom senest 10 (ti) Arbejdsdage inden indgrebet.